APLIKASI POS BACHTIAR KERAMIK 7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | FITUR | KET | ESTIMASI PLAN | ESTIMASI SEBENARNYA |
| 1. | Pengembangan Interface dan desain | Kasir & admin | 3 | 2 |
| 2. | Mangemen Produk | Tambah Produk  Histori input produk  Daftar Produk | 2 | 2 |
| 3. | Managemen Penjulan | Tambah Pesanan  Histrori pesanan  Listransaksi : Lunas, titipan, belum lunas | 3 | 3 |
| 4. | Management Re-stok | Re-stok Produk | 1 | 2 |
| 5. | Managemen Kasir dan Karyawan | Tambah Operator  List Operastor | 2 | 2 |
| 6. | Managemen laporan | Cetak laporan , print transaksi kecil dan besar, surat jalan  Laporan (penjualan, stok, laporan perproduk, laporan laba) | 3 | 3 |
| 7. | Management Expend | Cicilan ke suplayer  Biaya oprasional harian  Biaya orasional Bulanan | 5 | On proses |

Jadwal Kunjungan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tanggal | Waktu | Kegiatan | TIM | Programer |
| 1. | 21 – 4 - 2021 | 2 | Penawaran analisis kebutuhan sistem | Atep | Alfaz |
| 2. | 24 – 4 – 2021 | 1 | Penawaran proposal | Atep & Agus Candra | Alfaz |
| 3. | 29 – 4 – 2021 | 2 | Transaksi Pemeblian printer | Atep & Agus Candra | Alfaz |
| 4. | 6 – 5 – 2021 | 1 | Pasang USB Wifi Internet | Atep | Alfaz |
| 5. | 7 – 5 – 2021 | 2 | Pemasangan Aplikasi Versi 1 | Atep & Alfas | Alfaz |
| 6. | 8 – 5 – 2021 | 1 | Pemasangan Printer dan setting | Agus & Fikri | Alfaz |
| 7. | 10 – 5 – 2021 | 1 | Cek seting printer dan aplikasi, tambah fitur aplikasi | Atep | Alfaz |
| 8. | 18 – 5 – 2021 | 2 | Pemasangan Aplikasi Versi 2, tambah fitur aplikasi | Atep | Alfaz |
| 9. | ON PROSES | ON PROSES | ON PROSES | ON PROSES | ON PROSES |